### Stato d’avanzamento degli interventi effettuati dal Settore Lavori Pubblici.

### Il Sindaco Gian Carlo Corada ha illustrato alla Giunta Comunale lo stato d’avanzamento dei principali interventi effettuati dal Settore Lavori Pubblici.
INTERVENTI

ZONE	INTERVENTI CONCLUSI	INTERVENTI IN CORSO	INTERVENTI PROSSIMI ALL’INIZIO
Centro Interventi in Palazzo Persichelli / Area giochi giardini pubblici / Rotatoria Piazza Fiume / Rotatoria XXIV maggio		Colonna di Piazza Pace / Interventi in Palazzo Comunale URP e ascensore / Intervento Palazzo Ala Ponzone facciate e tetto – tetto interno e vano ascensore / Museo San Lorenzo – completamento 1° lotto / Rifacimento impianti Santa Maria della Pietà / Rifacimento tetti scuola Manzoni / Rifacimento impianti e adeguamento norme sicurezza scuola Manzoni / Recupero 2° piano alloggi Largo Pagliari / Asfaltature e marciapiedi largo Pagliari-Piazza IV novembre e Via Cadore / Realizzazione parcheggio Piazza Marconi	Interventi palazzo comunale completamento / Recupero ultimo piano e ascensore palazzo Ala Ponzone / Museo San Lorenzo – 2° lotto Basilica - Palazzina e Casone (nel 2010) / Recupero 1° piano alloggi largo Pagliari / Asfaltatura Via G. Pedone / Rifacimento manto copertura Palazzo Grasselli / Adeguamenti impiantistici Palazzo Cittanova / Palestra S. Maria in Betlem
Parco al Po	Ostello – 1° lotto / Intervento di ripiantumazione Grandi Foreste / Installazione giochi area Livrini	Riqualificazione giardini Via A. Panizza / Riqualificazione marciapiedi Via Piccio – via Massarotti e via R. Manna
Quartiere Po	Installazione giochi Parco Sartori / Rifacimento marciapiedi Via Mella – via Olona e via 1° maggio	Sistemazione fontana Piazza Cadorna / Interventi alla Piscina Comunale
Zona Ovest e Cambonino	Recupero alloggi via Sesto 30 / Rifacimento tetti Cambonino / Interventi nel cortile scuola elem. S. Ambrogio	Rifacimento marciapiedi via S. Ambrogio / Riqualificazione giardini Largo Ragazzi del ‘99 / Riqualificazione Palestra Cambonino / Viabilità Colombera / Adeguamenti impiantistici scuola elem. S. Ambrogio	Rifacimento marciapiedi: / via Sesto / via Ghinaglia / via Castelleone / Via S. Francesco d’Assisi / Via F. Filzi / Davanti Q.re Sabbie / Asfaltature: / Via Sesto / Via Ghinaglia / Via Seminario / Recupero edifici ERP di via Sesto 26 e 28
Cavatigozzi	Giardini di Via Zanoni: / integrazioni giochi esistenti	Riqualificazione marciapiedi Zona 167 / Asfaltature via Isacchi – via Verzelletti	Rifacimento Via Acquaviva / Viabilità nell’ambito della nuova 167
Zona Nord	Riqualificazione giardino “della Castella” (Boschetto)	Riqualificazione rampe cavalcavia ferrovia / 2° lotto edificio Tumulazioni / C.d Q. Borgo Loreto / Giardino piazza Prato Verde / Giardino e Piazza Cisalpina / P.L./Pista ciclabile / Strade e Marciapiedi / ERP via D. Acqui / ERP ALER / P.R.U. Consorzio Agrario / Recupero 18 alloggi ERP / Opere OO.UU. / Rifacimento marciapiedi di Via Brescia / Asfaltature Boschetto/Ossalengo	Riqualificazione Piazzale Stazione / Sensi Unici Via Dante-Trento Trieste / P.R.U. ex Consorzio Agrario reealizzazione edificio per 20 alloggi ERP / Riqualificazione e ampliamento ponte via Brescia/Via san Bernardo
Zona Est – Zaist – Giuseppina	Rotatoria Ospedale / Rotatoria Giuseppina/Tangenziale / Interventi Centro Musica Cascinetto / Installazione giochi giardino Cascinetto / Piantumazione Via Mantova/rotatoria / Riqualificazione rotatoria Via Zaist	Riqualificazione giardini Piazza Caccia / Asfaltatura Via Zaist (fronte Ravara) / Asfaltatura Quartiere Zaist (Via S. Caterina Via Mantova – Via Vosgi) / Asfaltature Via Pippia-via dell’Annona e Via Buosa Da Dovara / Riqualificazione palestra via Postumia / Interventi Stadio Zini	Completamento pista ciclabile Postumia – rotatoria via Maffi / Asfaltature via Cascinetto – via Villirene – e Gerre Borghi / Pista ciclabile via Concordia